# Informe DE estado DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Sistema Web para la Gestión de Proveedores

Gerente del Proyecto: Abraham Lara Haro

Fecha:

Periodo del Informe:

| Estado del: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Se completaron todas las funcionalidades planificadas hasta la Fase 7. Se implementó la infraestructura, autenticación, backend de proveedores, frontend, CRUD completo, documentación y auditoría técnica. |  |  |
| Cronograma | El proyecto se encuentra dentro del tiempo estimado. No existen retrasos que comprometan la entrega. |  |  |
| Costes | No se han presentado sobrecostes. El proyecto corresponde a una prueba técnica desarrollada con herramientas de software libre y recursos propios. |  |  |
| Calidad | No existen defectos críticos abiertos. La mayoría de los hallazgos provienen de la auditoría técnica y corresponden a mejoras de calidad, seguridad y optimización, no a errores funcionales. |  |  |
| Riesgos |  |  |  |
| Riesgo |  | Responsable | Mitigación |
| Posibles mejoras de seguridad (Helmet y Rate Limiting) pendientes de implementar. |  | Abraham Lara Haro | Implementarlas durante la Fase 8 antes de la entrega final. |
| Ajustes pendientes de experiencia de usuario (Dark Mode y diseño responsive). |  | Abraham Lara Haro | Desarrollar el módulo de interfaz durante la siguiente fase del proyecto. |
| Cambios de último momento solicitados por el evaluador. |  | Abraham Lara Haro | Mantener una arquitectura modular que facilite modificaciones rápidas sin afectar otros módulos. |
| Observaciones menores detectadas durante la auditoría técnica. |  | Abraham Lara Haro | Atender únicamente las recomendaciones de alta prioridad antes del cierre del proyecto. |
| Próximos avances | Durante la siguiente fase se contempla: - Implementar Dark Mode. - Optimizar el diseño responsive para dispositivos móviles y tabletas. - Mejorar la accesibilidad de la interfaz. - Aplicar las recomendaciones de mayor prioridad derivadas de la auditoría técnica. - Realizar el pulido visual y funcional final. - Preparar la versión candidata para entrega (Release Candidate). |  |  |
| Notas | El proyecto se encuentra funcional y estable. Todas las funcionalidades contempladas en el alcance principal han sido implementadas y validadas. Las actividades restantes corresponden principalmente a mejoras de presentación, experiencia de usuario y fortalecimiento de aspectos no funcionales, con el objetivo de entregar una solución de mayor calidad técnica y visual. Actualmente el proyecto puede considerarse en una etapa de preparación para entrega, pendiente únicamente del cierre de la Fase 8 y de la validación final. |  |  |